衡 阳 县 第  二 人 民 医 院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

衡阳县第二人民医院系差额补助事业单位，位于衡阳县渣江镇幸福路9号；占地面积14800㎡，是衡阳县西北唯一一所集医疗、预防、科研为一体的二级综合性医院。开放病床230张，是城乡居民医保、产妇分娩、职工医保定点医院之一，也是南华大学附一医院在衡阳县西北唯一一所定点指导医院。医院开设有急诊科、妇产科、外科、内科、儿科、五官科、皮肤科、中医科等临床科室、消毒供应中心和特检、检验、放射等辅助科室。

- 人员编制情况

- 医院定编人员223人，现在职人员208人，其中编制人员141人，合同制人员67人，其中高级技术职称14人，中级技术职称45人。

- 主要职能职责

- 作为西北角医疗业务技术服务中心，承担辖区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级综合医疗服务，承担急危重症抢救和疑难杂病诊治任务。承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健的业务技术工作。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。承担县卫健局下达的其它任务。

- 绩效目标设定情况

- 由上级主管部门县卫健局按统一口径编制2021年预算。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2021年一般公共预算拨款收入435.24万元，2021年年初结转1271.14万元（其中基本支出结转187.14万元（当年度未收到资金），项目支出结转1084万元）

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2021年基本支出年初预算数435.24万元，2021年年初结转187.14万元，共计622.38万元，为保障单位正常运转，主要是支付的人员经费支出422.20万元，商品和服务支出200.06万元，对个人和家庭的补助11.04万元。

2.项目支出情况

（1）2021年度年初预算数未涉及专项资金安排和使用管理情况。2021年年初结转1084万元，在2021年全部用于支付住院综合大楼项目款项。

（2）单位无除专项资金以外的其他项目支出情况。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2021年单位无公务出国经费、公务用车购置，公务接待未用一般公共预算收入支出。单位公务接待严格按照衡阳县人民政府办公室 关于印发《衡阳县会议活动管理规定》等五个文件的通知（蒸发办【2019】2号）执行，由办公室负责安排公务接待。

- 资金结转和结余情况

2021年年初结转1271.14万元（其中基本支出结转187.14万元（当年度未收到资金），项目支出结转1084万元），2021年一般公共预算拨款收入406.35万元，全部于2021年度使用完成，2021年无资金结转和结余。

- 部门整体支出管理与制度建设情况

- 严格按照上级主管部门安排的一般公共预算拨款收入，根据资金用途使用资金。因单位属于差额补助事业单位，主要的一般公共预算拨款收入为人员经费补助，除了上级拨付专用资金专款专用，单位其他日常公用经费和商品服务支出都是单位医疗收入负担。

- 对于人员经费方面，每月工资严格按照百菲特的档案工资及医院管理方案执行发放。每月绩效工资，制定了详细的绩效考核工资核算细则。

- 2、对于其他日常公用经费和商品服务支出，围绕医院财力情况，量入为出，增收节支及符合政策文件要求的基础，制定了一系列制度，如政府采购内控制度、财务管理制度（其中对现金和有价劵管理、专用资金管理、固定资产管理、药品管理、库存物资管理等）、三重一大制度、医保管理制度、请柬接待制度等。

三、政府性基金预算支出情况

2021年年初结转1900万元，2021年无拨付资金，在2021年全部用于支付住院综合大楼项目工程款，2021年年末无结转结余资金。

- 国有资本经营预算支出情况

2021年无该项目收入与支出

- 社会保险基金预算支出情况

2021年无该项目收入与支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

综合决算公开数据及财务方面的材料依据，并根据部门整体支出绩效自评评价评分表各项指标进行自评，自评得分分为96.5分，综合评定等级为优秀。

- 评价指标分析（或综合评价情况）。

从部门整体支出预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行说明。

①预算执行率共计10分，实际得分10分。年度资金总额6845.37万元，全年预算数与全年执行数一致，预算执行率100%。

②产出指标共计50分，实际得分48.7分。其中数量指标得分18.5分（其中门诊人次年度指标值40000人次，完成值37978人次和住院人次年度指标值10000人次，完成值7749人次、健康体检人次年度指标值200人次，完成值196人次，未达到预算值。健康扶贫项目完成，2021年为扶贫对象进行扶贫医疗，按一站式结算。）、质量指标得分10分（未扣分），在全院班子成员的积极带领，各项工作的合格率到达95%。院感的严格把关，2021年医院内感染发病率为0%。时效指标得分5分（未扣分），各项工作完成及时率≧95%。成本指标15分（未扣分），2021年按照上级文件要求及医院管理方案执行人员经费的发放、及把关审核医院各项公用支出。

③效益指标共计30分，实际得分28分。其中经济效益指标得分8分（其中门诊收入年度指标值467万元，完成值369万元。住院收入年度指标值3568万元，完成值2842万元，都未到达预期值）、社会效益指标得分10分（未扣分），通过合理的治疗，治疗病人恢复率≧95%。2021年未发生一例因医疗救治过失导致医疗安全。保障医疗卫生安全率≧95%。生态效益指标得分5分（未扣分），针对医疗废物的处理，从医疗废物的开始到由专门合作公司处理。本单位严格把关每一环节，医疗废物处理合格率≧95%、可持续影响指标得分5分（未扣分），单位制定的管理方案涉及各部门细化责任，长期体现政策导向，保障工作平稳进。

④满意度指标共计10分，实际得分10分。社会公众或服务对象满意度指标得分10分（未扣分）。医务科会不定期对于各临床科室病人进行满意度调查，患者满意度 ≧95%。

- 存在的问题及原因分析

- 门诊和住院人次、门诊和住院收入指标未达到年度指标值。因受新冠肺炎疫情影响，看病人数有所减少。

- 健康体检人次指标未达到年度指标值。因单位未重视健康体检这方面的工作，宣传不到位。

- 工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

- 下一步改进措施

- 要重新调整目标，开展新的医疗技术，提高医疗收入。

- 健康体检，安排专人负责该工作的开展，可以采取与第三方面机构合作，在医院的公众号平台多多宣传，从而提高健康体检人次。

3、建议在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与科室工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县第二人民医院	             填报时间：2022年4月12日

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 141 | 208 | 148% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 3861.37 | 3861.37 | 4831.59 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 367.30 | 367.30 | 223.72 |
| 2、三公经费 | 10.16 | 10.16 | 21.64 |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待 | 10.16 | 10.16 | 21.64 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 2984 | 2984 | 1200 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 2984 | 2984 | 1200 |
| 住院综合楼及附属用房建设 | 2984 | 2984 | 1200 |
| 政府采购金额 | 115.13 | 115.13 | 201.44 |
| 厉行节约保障措施 | - 严控三公经费； - 严格按照上级文件要求，结合本单位实际情况，规范各类支出报销。 |  |  |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：凌蓓        联系电话：15874727516     单位负责人签字：肖远伟

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳县第二人民医院        填报时间：2022年4月12日

| 部门资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 6845.37 | 6845.37 | 100% | 10 | 10 |
|  | 按收入性质分类 |  |  |  |  | 按支出性质分类 |  |  |  |
|  | 一般公共预算拨款 |  |  |  | 1706.38 | 基本支出 |  | 3861.37 |  |
|  | 政府性基金拨款 |  |  |  | 1900.00 | 1.人员经费 |  | 2102.00 |  |
|  | 事业收入 |  |  |  | 3211.07 | 2.公用经费 |  | 1759.37 |  |
|  | 其他收入 |  |  |  | 27.92 | 其中：三公经费 |  | 10.16 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 项目支出 |  | 2984 |  |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、业务收入4035万元；2、医疗事故发生率为零；3、服务满意度为98%；4、年内派10至30名骨干医务人员到附一、附二、湘雅医院等进修； 5、年内与三甲医院全面开展紧密医联体合作；6、到高等医药学院招聘专业技术人员50至100名； 7、年底完成综合住院大楼交付使用；8、年内争取100至300套公租房；9、疫情防控、公共卫生、妇幼保健按政策100%落实。 |  |  |  |  | 2021年业务收入3211万元，因受新冠肺炎疫情影响导致收入未达到预算目标。未发生较大医疗事故发生。2021年派10名骨干医务人员到上级医院进修。同时与南华附二医院开展紧密医联体合作，取得不错的业务收入，且得到广大病友技术的称赞。严格按照新冠防控的要求执行防控工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产出 指标 （50分） |  | 数量指标 | 1、门诊人次 |  | 40000 | 37978 | 5 | 4.7 |
|  |  |  |  | 2、出院人次 |  | 10000 | 7749 | 5 | 3.9 |
|  |  |  |  | 3、健康体检人次 |  | 200 | 196 | 5 | 4.9 |
|  |  |  |  | 4、健康扶贫项目 |  | 1 | 1 | 5 | 5 |
|  |  |  | 质量指标 | 1、各项工作的合格率 |  | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 2、医院内感染发病率 |  | ≦8% | ≦8% | 5 | 5 |
|  |  |  | 时效指标 | 1、各项工作完成及时率 |  | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |
|  |  |  | 成本指标 | 1、人员支出 |  | 2086 | 2102.00 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 2、公用支出 |  | 2326 | 1759.37 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 3、项目支出 |  | 2984 | 2984 | 5 | 5 |
| 绩效指标 | 效益 指标 （30分） |  | 经济效益指标 | 1、门诊收入 |  | 467 | 369 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 2、住院收入 |  | 3568 | 2842 | 5 | 4 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 1、治疗病人恢复率 |  | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 2、保障医疗卫生安全率 |  | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 1、医疗废物处理合格率 |  | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 1、体现政策导向，保障工作平稳进行 |  | 长期 | 长期 | 5 | 5 |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 1、患者满意度 |  | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |
| 综合评定等级 |  |  |  | 优秀 |  | 总 分 |  | 100 | 96.50 |
| 说明 |  | 偏差及原因分析 |  |  |  | 改进措施 |  |  |  |
|  |  | 门诊人次及出院人次、门诊和住院收入未到达预期值因新冠肺炎疫情影响，看病人数有所减少。健康体检人次未到达预期值，因单位未重视健康体检这方面的工作，宣传不到位。 |  |  |  | 受新冠肺炎疫情的影响，要重新调整目标，开展新的医疗技术，提高医疗收入。健康体检，安排专人负责该工作的开展，可以采取与第三方面机构合作，在医院的公众号平台多多宣传，从而提高健康体检人次。 |  |  |  |

填表人：凌蓓           联系电话：15874727516        单位负责人签字：肖远伟

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件2

衡 阳  县  第  二 人 民 医 院

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳县第二人民医院系差额补助事业单位，位于衡阳县渣江镇幸福路9号；占地面积14800㎡，是衡阳县西北唯一一所集医疗、预防、科研为一体的二级综合性医院。医院现有职工208人，其中高级技术职称14人，中级技术职称65人，大专以上学历142人。开放病床230张，是城乡居民医保、产妇分娩、职工医保定点医院之一，也是南华大学附一医院在衡阳县西北唯一一所定点指导医院。

- 项目资金基本情况

该项目预计总投资金额19800万元，建设内容和规模：项目建设用地12026.60平方米，约为18.04亩（代征道路面积2.07亩，建设用地15.97亩），建设总面积46776平方米。其中医疗综合15层，建设面积36105平方米，行政、后勤综合楼5层3746平方米，地下面积一期工程6925平方米。配套建设污水处理站、氧气站、垃圾站、地块公共区域的道路、绿化、给排水、电气等工程。项目资金主要来源是中央配套资金4000万元，省级配套资金200万元，政府专项债券3100万元，单位自筹12500万元，主要用于衡阳县第二人民医院建设住院综合楼及附属用房建设项目。项目经专项债券项目预期收益与融资平衡方案测算，该项目在专项债券续存期内，预期总收入107384.88万元，预期总成本46842.93万元，预期项目净收益60541.95万元，年平均收益4036.13万元。本项目偿还政府专项债券偿债资金来源主要为本单位经营收入。

- 项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

根据立项文件蒸发改[2017]96号文件，该项目总预算总投资19800万元。前期投入资金2866.67万元，2020年计划投资项目资金16933.33万元。项目建设期：2016年8月至2018年8月。因项目前期征地、拆迁、地理环境特殊性和高压线搬迁等问题，未按立项计划时间开工，实际开工时间为2018年6月19日。根据项目施工承包合同签订从项目施工开工之日起800日历天，应于2020年8月26日完工。2020年因新冠肺炎疫情影响，导致项目停工6个多月，2021年因受天气原因，导致项目进展缓慢，故截止到目前工程尚未完工。下步目标打算争取国家专项债券支持，一方面因前期申请专项债券为15500万元，相关资料已报县财政局债管办；另一方面向县卫健局项目股报送相关申请债券资料，等待有新发行的债券资金信息，将排除一切困难争取在2021年12月底竣工验收。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

1、该项目政府安排中央配套资金应到位4000万元，于2019年2月收到500万元，2019年8月收到2416万元，2020年7月收到964万元，2021年收到120万元。

2、该项目政府安排省级配套资金应到位200万元，于2018年2月收到200万元，已全部到位。

3、2020年政府专项债券资金3100万元，于2020年11月实际到位专项债券资金3100万元。

4、2019年单位向长沙银行贷款资金6000万元，于2019年9月到位6000万元。

综合上述该项目预算总投资19800万元，资金应到位13300万元，实际到位13180万元，项目仍有资金缺口6500万元。

- 项目资金实际使用情况。

- 该项目资金截止目前实际支出14310万元，其中中央配套资金支付4000万元，省级配套资金200万元，长沙银行贷款6000万元，专项债券支付金额3100万元（其中2020年12月根据工程进度支付工程款1200万元，于2021年6月根据工程进度支付工程款1000万元，2021年12月根据工程进度支付工程款900万元），单位自筹资金1010万元。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 严格按照专项资金管理制度规定，设置专项债券资金专户。我单位在衡阳县建设银行开设支出专户，资金由县财政全额拨付，并按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。为建设住院综合楼及附属用房建设项目，按项目建设进度及时拨付款项，保障项目建设正常开展。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

从项目建设开始，就制定了协调领导小组廉政制度、重大事项通报制度、安全生产管理制度、工程资料管理制度、财务管理制度、工作人员考勤制度、例会制度、项目管理制度、资金管理制度、债务风险预警控制制度等制度。依法进行项目招投标—项目建设—竣工决算的每个阶段管理监督。整个项目建设以衡阳县人民政府重点项目建设领导小组及本单位基建监督小组负责对该项目工程建设各环节实施、监督管理。

- 项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

### 经对该项目的执行情况进行了收集，查阅了相关资料，项目于2017年6月15日经衡阳县发展与改革局蒸发改[2017]96号立项批复，建设期为2016年8月-2018年8月，由于前期土地报批，农民征地拆迁等原因，于2017年12月11日办理土地使用不动产权证书。由湖南英邦招投标代理公司于2017年12月6日分别在衡阳市公共资源交易网发布衡阳县第二人民医院住院综合楼及附属用房建设项目勘察设计施工总承包（EPC）招标公告；在湖南省招标投标监管网发布衡阳县第二人民医院住院综合楼及附属用房建设项目勘察设计施工总承包（EPC）招标公告。2017年12月31日公开招投标，湖南湘江建设有限公司中标。2018年2月6日与该公司签订工程总承合同。2018年6月6日由衡阳县住房和城乡建设局办理正式施工许可证，项目于2018年6月19日举行奠基仪式开工。2019年12月30日地下基础、地下室正负零完工，2020年12月10日主体工程竣工验收，现在正在室内精装修阶段。

- 项目支出绩效情况

- 综合项目部提供的材料汇总，并根据项目支出绩效自评评价评分表各项指标进行自评，自评得分分为90分。综合评定等级为优秀。以下从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面进行说明。

（一）项目支出决策情况

- 根据蒸发[2017]96号文件立项，建设衡阳县第二人民医院住院楼及附属用地建设项目。该项目属于公益性、服务性事业项目，切实保障广大人民群众基本医疗需求。该项目按规范程序完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序。事前经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。同时编制专项债券项目预期收益与融资平衡方案。

- 项目支出过程情况

- 主要根据项目实际情况目前实际到位资金13300万元，总预算资金19800万元。该项目目前实际支出资金12090万元。一方面因项目资金缺口，未能及时筹资项目资金；另一方面因各方面因素，导致项目建设未按计划开工。

- 项目支出产出情况

- 因该项目目前仍处于精装修阶段，主体工程已完工，项目整体完工进度60%。目前主体工程已验收完工，质量达标，故质量达标率指标数为100%。

- 项目支出效益情况

- 项目效益中的社会效益、经济效益、生态效益、社会资本投入、可持续影响各指标只能按单位实际情况，根据主体工程完工，项目整体完工进度60%，效果一般。原因是因为该项目目前仍处于在建阶段，未交付使用。

- 通过对社会公众及病区病人共计走访调查20人，对目前本单位实施的项目建设都表示支持，100%满意。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）项目进度实施进展缓慢

一方面因项目资金缺口大，申请专项债券15500万元，实际政府安排专项债券3100万元，支付资金紧张；另一方面，2019年底-2020年受新冠疫情影响，导致工程进度停工6个月。

- 建立的项目管理制度不够细化

缺少项目建设管理经验，对申请流程不熟悉，导致审批时间较长。同时存在单位或职能部门沟通不畅，重申报、轻实施的现象，对项目实施工作不够重视，项目建设抓得不紧，推进不力，导致项目实施进度被延误。对项目管理的重要性认识不足, 管理不够规范，在网上报送信息方面存在缓报、报送信息不够完整等问题。

- 未按预期计划完工

- 前期因土地报批，农民征地拆迁分歧耽误大量的时间。后期因项目建设地比较复杂，高压线路影响施工环境，高压线路搬迁耽误3个月。2019年底-2020年由于新冠疫情耽误6个月。

- 有关建议

（一）建议完善资金筹措机制，提高配套资金到位率。应积极筹措资金，弥补项目实施所需的资金缺口，为项目按期完成提供资金保障。

（二）建议进一步建立健全项目管理制度。明确项目总则、项目职能单位承担的职责、具体实施过程等。制定符合本地实际的资金管理办法，规范资金的拨付和使用流程，使财政资金能发挥更大的效益。

（三）建议加强对项目实施过程的控制、监督。项目实施单位应定期对项目实施进度进行督导检查，及时掌握项目实际实施情况，督促实际组织实施单位加快项目实施步伐，确保项目如期完成。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳县第二人民医院        填报时间：2022年4月12日

| 项目支出名称 |  |  | 衡阳县第二人民医院住院综合楼及附属用房设施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 衡阳县卫生健康局 |  | 实施单位 | 衡阳县第二人民医院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2984 | 2984 | 100% | 10 | 10 |
|  |  |  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 1084 | 1084 |  | - | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | 1900 | 1900 |  | - | - |
| 总 体目标完成情况 |  | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 建设用地12026.60平方米，约为18.04亩（代征道路面积2.07亩，建设用地15.97亩），建设总面积46776平方米，其中医疗综合15层，行政、后勤综合楼5层,地下面积一期工程6925平方米。 |  |  |  | 住院综合楼及附属用房建设项目，完成外墙漆的粉刷及窗户安装，主楼1-5层石材钢挂，室内切墙，楼面防水，污水处理项目完成了40%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  |  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 1、建设住院楼及附属用房项目 |  | 1 | 1 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 2、住院楼及附属用房建设项目完成率 |  | 100% | 60% | 10 | 6 |
|  |  |  | 质量指标 | 1、住院楼及附属用房建设质量达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |
|  |  |  | 时效指标 | 1、住院楼及附属用房建设完成及时性 |  | 100% | 60% | 10 | 6 |
|  |  |  | 成本指标 | 1、建设成本 |  | 2984 | 2984 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 2、年平均总成本 |  | 4460.64万元 | 未投入使用 | 5 | 3 |
| 绩 效 指 标 |  | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标 | 1、年平均年营业收入 |  | 4700.98万元 | 未投入使用 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 2、年平均利润 |  | 240.35万元 | 未投入使用 | 5 | 3 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 1、解决就业人口 |  | 650人 | 650人 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 2、间接带动相关行业 |  | 100多个 | 100多个 | 5 | 5 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 1、医疗废物垃圾处理效果 |  | 好 | 好 | 5 | 5 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 1、医院建设发展 |  | 是支持国家重打区域发展战略 | 是 | 5 | 5 |
|  |  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 | 2、服务态度满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 3、优质护理病人满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| 综合评定等级 |  |  |  | 优秀 |  | 总 分 |  | 100 | 90 |
| 说明及建议 | 下年度专项资金保留或取消建议意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偏差原因及分析 |  |  |  |  | 改进措施 |  |  |  |
|  | 住院楼及附属用房建设项目完成率、住院楼及附属用房建设完成及时性、年平均总成本、年平均年营业收入、年平均利润等指标未完成，主要原因是一方面因项目资金缺口大，另一方面，2019年底-2020年受新冠疫情影响，导致工程进度停工6个月。 |  |  |  |  | 建议完善资金筹措机制，提高配套资金到位率。 建议进一步建立健全项目管理制度。建议加强对 项目实施过程的控制、监督。 |  |  |  |

填表人：凌蓓           联系电话：15874727516          单位负责人签字：肖远伟

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。