采购项目需求表

一、项目描述

申报单位：衡阳县自然资源局（单位公章）

| 1 | 项目名称 | 衡阳县西渡镇全域土地综合整治项目前期申报技术服务政府采购 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 采购预算 | ¥2931898.00元 |
| 3 | 最高限价 | ¥2931898.00元 |
| 4 | 项目概况 | 本项目为衡阳县西渡镇全域土地综合整治项目前期申报技术服务政府采购 |
| 5 | 项目联系人 | 姓名：何亚军 手机：13907345961 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 支持中小企业 发展政策措施 | 本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。 是( )否(√) 本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是(√ )否( ) |
| 8 | 是否购买进口产品 并已履行审批手续 | 是( )请附财政局批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明， 如：某产品（原装进口）。 否( √ ) |
| 9 | 项目是否分包 及分包预算 | 是( ) |
|  |  | 否( √ ) |
| 10 | 供应商资格要求 | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、特定资格条件：须具有城乡规划编制乙级及以上资质或土地规划乙级及以上资质，并同时具有测绘乙级及以上资质，且资质证书处于有效期内。 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 6、本次招标不接受联合体投标。 |
| 11 | 拟采用的评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 采购需求 | 详见“采购需求一览表”格式及填写要求。如有分包，应分包填列。注:为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。 |
| 13 | 样品 | / |
| 14 | 合同主要条款 | 付款人：衡阳县自然资源局。 付款方式：合同签订后一个月内支付合同总金额的10%，项目完成县、市级审核后一个月内支付合同总金额的40%，通过省级审查并下达批复后支付剩余款项。 |
| 15 | 履约验收标准 及方法 | 1、技术标准：详见“采购需求一览表” 2、质量要求：详见“采购需求一览表” 3、服务要求：（项目实施要求） 4、其他:/ |
| 16 | 可实质性变更内容 | 无 |
| 17 | 踏勘现场要求 | 自行踏勘 |

二、采购需求

一、采购项目基本要求

1、项目名称：衡阳县西渡镇全域土地综合整治项目前期申报技术服务政府采购

2、服务地点：衡阳县。

二、服务内容及要求

为贯彻落实2025年中央一号文件、中央自然资源部发布《关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》(自然资发[2024]149号)文件（简称149号文）精神，湖南省自然资源厅要求各市州、县市区开展全域土地综合整治潜力摸排及工作的意愿情况，认真谋划推进全省全域土地综合整治工作。我县积极行动，拟在我县西渡镇开展社会投资全域土地整治工作。

(一)项目概况

项目名称为衡阳县西渡镇全域土地综合整治项目前期申报技术服务政府采购，项目区域为西渡镇全域，下辖13社区和22个行政村，总面积为15295.2761公顷。整治区域为西渡镇下辖22个行政村，面积119.62平方公里。

（二）主要工作内容

1项目建议书编制

确定项目范围，划定整治区，提出项目建设目标任务，论证项目建设必要性和可行性等，要省自然资源厅要求，编制好报告、附图、附表等。

2实施方案编制

核实整治范围，对各项建设任务与用地空间做出合理布局，估算项目投资，落实资金来源，合理安排项目实施时序并制定保障措施等，要省自然资源厅要求，编制好报告、附图、附表等。

3耕地恢复及提质改造项目

按省厅要求耕地恢复及提质改造项目需在项目前期申报阶段完成耕地恢复各项流程，内业筛选、外业调查、地形地物勘测、航拍正射影像等工作，预计实际新增耕地680.07亩，对新增耕地周边现有耕地提质改造约3800亩。

4占用永久基本农田论证与调整方案

按省厅要求涉及占用永久基本农田调整的需在项目前期申报阶段完成占用永久基本农田调整方案编制,预计涉及调整永农调整12.9545公顷。

5汛旱并防与耕地置换工作方案

根据省厅相关政策文件要求，本次方案需结合汛旱并防与耕地置换政策要求，开展汛旱并防与耕地置换申报，预计申报177.28亩，需完成项目说明书和矢量数据库建设等工作。

6增减挂钩子项目实施方案

按省厅要求涉及开展增减挂钩子项工作的需在项目前期申报阶段完成增减挂钩子项目实施方案的编制,预计开展增减挂钩规模3.2448公顷，需完成项目申报阶段工作。

（三）具体工作步骤

1摸清家底

采取内业和外业相结合的方式，对整治区域自然地理状况、社会经济条件、产业发展现状及方向、基础设施建设情况、生态环境状况、土地利用现状、权属状况、公众参与意愿、整治潜力等，进行调查与分析。

2可行性评估与分析

①问题诊断。按照整体性、系统性和综合性的要求，在补充调查的基础上，从耕地碎片化、空间布局无序化、资源利用低效化、生态环境退化、历史文化没落、农村人居环境改善需求、产业发展需求等方面，综合开展问题识别诊断。

②整治潜力分析。评价农用地整治、建设用地整理、乡村生态保护修复等涉及土地资源要素整治的理论潜力和实际潜力。

③三线调整的评估与分析。对永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的调整与优化，进行评估分析。

3整治内容

①农用地整治。为适应现代农业发展需要和耕地数量、质量、生态“三位一体”保护要求，统筹实施农用地集中连片整治、质量提升和生态化改造，实现农用地的布局优化。

②建设用整理。统筹推进村庄建设用地整理、废弃采矿用地复垦利用、低效用地再开发，综合运用城乡建设用地增减挂钩、农村集体经营性建设用地入市等政策工具，将零星、插花的小块存量建设用地整治归并为大块宗地，合理安排建新区用地，优化村庄用地布局，促进土地优化利用。

③乡村生态保护修复。按照山水林田湖草沙一体化保护和系统治理的要求，统筹考虑自然生态系统的完整性和联通性、乡村肌理格局以及基层群众对于美丽乡村建设的需要，协同开展一体化生态保护修复、农村人居环境整治、生态空间优化等活动

④乡村风貌提升和历史文化保护。通过全域土地的综合整治，对整治区域内乡村风貌进行美丽屋场打造，提升乡村风貌，加历史文化资源利用，对历史文化资源进行保护修复。

⑤产业布局与引入。强化西渡镇的乡村产业建设导入，推动乡村产业提质升级。主要是乡村全域旅游建设和农业产业发展建设。

⑥公共服务设施和基础设施。加强对整治区域内乡村的公共服务设施和基础设施的整治提升。公共服务设施方面主要是改善农村居民教育、医疗、文化体育、养老条件，加强村级文化体育设施、农村养老机构与设施建设。基础设施方面主要交通基础设施和其他基础设施。

4调整与优化

①三线调整。对规划范围内的的永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界进行适当调整，优化农村国土空间格局。

②土地权属调整。土地权属调整类型，调整规模，位置、具体地块及相关权利人，调整原则，调整方法，时间安排等。

5子项目实施安排

依据相关整治标准及有关要求，将可独立开展工程设计和预算管理的工程项目，因地制宜确定为各类整治子项目。各类子项目主要包括高标准农田建设、耕地恢复及提质改造、耕地置换项目、盘活低效建设用地项目、城乡建设用地增减挂钩项目、存量建设用地复垦、永久基本农田连片整治、生态保护修复项目、水利建设项目、农村交通建设项目、公共服务设施建设项目、乡村风貌提升建设项目、历史文化保护建设项目、产业布局项目等各类子项目。

6投资估算与资金筹措

①投资估算。结合项目整治类型、内容、措施、标准等，进行投资估算。西渡镇全域土地综合整治项目估算工程总投资共计89737.25万元，其中，财政投入13553.43万元，社会资本投资28183.82万元，政策性金融贷款48000.00万元。

②资金筹措。明确资金来源、路径、额度等资金筹措方案，分类说明政府财政资金投入或补助、政策性经融机构融资、专项债投入和其他社会资本投入等情况。

三、依据文件：

（一）法律依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2020年施行）;

（2）《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）;

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015年施行）;

（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021修正）;

（5）《基本农田保护条例》（2011修正）;

（6）《中华人民共和国民法典》（2020年通过）;

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2010修正）；

（8）《中华人民共和国乡村振兴促进法》（2021施行）；

（9）其他相关法律法规。

（二）政策文件

(1）《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6号）;

(2）《自然资源部国土空间生态修复司关于印发〈全域土地综合整治试点实施要点（试行）〉的函》（自然资生态修复函〔2020〕37号）;

(3）《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》（农产发〔2021〕2号）;

(4）《国务院关于印发“十四五”旅游发展规划的通知》（国发〔2021〕32号）;

(5）《自然资源部办公厅关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知》（自然资办发〔2023〕10号）;

(6）《自然资源部办公厅关于严守底线规范开展全域土地综合整治试点工作有关要求的通知》（自然资办发〔2023〕15号）;

(7）《自然资源部办公厅关于印发〈全域土地综合整治实施指南（试行）〉的通知》（自然资办发〔2024〕57号）;

(8）《自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》（自然资发〔2023〕149号）;

(9)《自然资源部农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》(自然资发〔2023〕204号);

(10)《自然资源部办公厅关于支持利用政策性金融资金加快推进土地综合整治和生态保护修复的通知》(自然资办函〔2024〕522号);

(11)《2025年中共中央、国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》;

(12)《中共中央、国务院印发关于乡村全面振兴规划(2024—2027年)》;

(13)湖南省自然资源厅湖南省农业农村厅关于印发《全域土地综合整治试点永久基本农田调整方案编制指南(试行)的通知》(湘自资办发〔2021〕26号);

(14)湖南省自然资源厅<关于修订印发全域土地综合整治试点实施方案综合审批方案(试行)的通知》(湘自资办发〔2021〕166号);

(15)湖南省自然资源厅与中国农业发展银行湖南省分行《协同推进全域土地综合整治和生态保护修复服务高质量发展战略合作协议》;

(16)湖南省自然资源厅湖南省财政厅湖南省生态环境厅湖南省住房和城乡建设厅湖南省水利厅湖南省农业农村厅湖南省林业局《关于鼓励和支持社会资本参与生态修复的实施意见》(湘自资发〔2023〕32号);

(17)湖南省全域土地综合整治项目涉及“三区三线”调整报批指南(参考)(湘政办发〔2025〕12号);

(18)湖南省人民政府办公厅关于印发《构建汛旱并防与耕地置换协同推进机制实施方案的通知》(湘政办发〔2025〕12号);

(19)中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》(中办发〔2025〕13号)。

（三）技术标准指南

（1）《土地整治重大项目可研报告编制规程》（TD/T1037-2013）；

（2）《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）；

（3）《土地整治项目制图规范》（TD/T1040-2013）；

（4）《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）；

（5）《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）；

（6）《国土调查数据库标准》（TD/T1057-2020）；

（7）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》;

（8）《湖南省全域土地综合整治项目实施方案编制指南（参考）》（湖南省自然资源厅，2024年12月）；

（9）《全域土地综合整治实施指南（试行）》（自然资源部，2024年12月）。

（四）相关规划

（1）《衡阳县国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》；

（2）《衡阳县国土空间总体规划(2021-2035年)》;

（3）《湖南省衡阳县高标准农田规划方案(2021—2030年)》;

（4）《衡阳县耕地保护国土空间专项规划(2021—2035年)》;

（5）《衡阳县水资源保护与利用专项规划(2021—2035年)》;

（6）《衡阳县资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》;

（7）《衡阳县国土空间生态修复规划(2021—2035年)》;

（8）《衡阳县西渡镇国土空间规划（2021-2035年）》；

（9）其他相关规划。

四、服务时间、地点及验收方式

1、服务时间要求：严格按照省、市、县工作部署开展相关工作，按时提交合格成果，未能按期完成的，采购人有权终止合同，投标人前期产生费用自行承担。

2、服务地点：衡阳县。

3、通过验收方式：通过县、市、省级审核并下达批复。

五、技术服务费及付款方式

1、付款人：衡阳县自然资源局

2、付款方式：合同签订后一个月内支付合同总金额的10%，项目完成县、市级审核后一个月内支付合同总金额的40%，通过省级审查并下达批复后支付剩余款项。

六、其他：

1、采用总价费用包干制，报价包含开展项目所有相关工作的费用，在项目过程中若出现任何报价遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、成果的使用权与所有权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得向第三方提供受委托完成的调查、核查成果。

3、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

4、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。